**סיכום מסקנות מהרצאת Lumenis – טל וייסמן**

1. תיעוד – זה לא רשום זה לא קרה (תיעוד דרישות, הרצת בדיקות וכו')
2. V-Shaped Process –
   1. דרישות מוסכמות (בlevels שונים)
   2. כיצד בודקים את הדרישות (בlevels שונים
3. מוביל פרויקט רשמי טכנולוגי
4. אינטגרציות כמו V-Shaped -
   1. מסמך אינטגרציה מסודר (דרישות) – כל הממשקים שיש
   2. מסמך של כיצד בודקים את האינטגרציה
5. השקעת זמן בתכנון פרופורציונלית לגודל הפרויקט
6. צורך בהמצאת טרמינולוגיה –
   1. "דרישות" זה Overused ברמות ומבלבל

**Action Items:**

1. טרמינולוגיה - הגדרת טרמינולוגיה ברורה **ומוסכמת**,והנחלתה.  
   זה יקרה בשילוב עם המשימה של עדי ושל נווה סביב אפיון תכולה והבנה אילו "חוזים" ומסמכים יש בתהליך.  
   **יקרה בעקבות תוצאות המשימה של עדי ונווה**
2. V-Shaped Process - הגדרת השלבים שלנו.  
   מתקשר שוב לחוזים וכיצד אנחנו בודקים את עצמנו (על מה אנחנו נמדדים)  
   **יקרה בעקבות תוצאות המשימה של עדי ונווה**
3. תיעוד - הכל, תמיד :)  
   יצירת מבנה כללי למה צריך להיות בכל מסמך (שוב, כל חוזה) בכדי שלא תהיה אינפלציית מסמכים מבלבלת.  
   לדוגמה - הדרישות שעליהם נמדד צוות הפיתוח וכיצד הוא בודק את עצמו יהיו באותו מסמך (?)  
   **יעשה לאחר קביעת הVShaped**
4. מוביל פרויקט רשמי טכנולוגי -  
   **בואו נתחיל בשלושה לעיל**